Gestor de Reserva De Salas

Sprint 1

Objetivo:

- Crear Estructura de Base de Datos para todos los registros de la aplicación.

- Entregar aplicación funcional para poder empezar registrando los empleados y las salas con todas sus opciones de CRUD, con todas sus implementaciones de métodos de negocio (altas, bajas modificaciones y listas).

- Realizar test de verificación del correcto funcionamiento de lo que se entregara.

- Primera versión del menú de opciones de la aplicación.

Planificación:

Historia de Usuario 1: Gestión Mediante menú

- Como administrador

- Quiero gestionar todo el proceso de empleados, salas y reservas mediante un menú de opciones.

- Para que poder gestionar todo de manera sencilla.

Tareas:

- Crear la clase menú con todas las opciones: CRUD empleados, salas y reservas.

- Crear base de datos y clases necesarias.

Historia de Usuario 2: Gestión de Empleados

- Como administrador

- Quiero gestionar la información de los empleados

- Para que puedan realizar reservas de salas.

Tareas:

- Crear la clase Empleado con atributos: DNI, nombre, apellidos, email y departamento.

- Implementar métodos CRUD para empleados en el servicio GestorEmpleados.

- Realizar pruebas unitarias para la gestión de empleados.

Historia de Usuario 3: Gestionar Sala

- Como administrador

- Quiero poder gestionar salas de reuniones

- Para poder dar de alta, modificar, eliminar o ver las salas para reuniones.

Tareas:

- Crear la clase Sala con atributos: id, nombre, capacidad, disponibilidad y recursosDisponibles.

- Implementar métodos CRUD para Salas en el servicio GestorSalaReuniones.

- Realizar pruebas unitarias para la gestión de salas.

Historia de Usuario 4: Listado de Salas

- Como usuario

- Quiero ver la lista de salas disponibles

- Para elegir una para reservar.

Tareas:

- Implementar el método listarSalas en el servicio GestorSalaReuniones.

- Realizar pruebas unitarias para la obtención de salas.

Progresión Tablero en este Sprint:

Reflexión:

- Se completo lo esperado con tiempo suficiente.

- Hace falta más comunicación con el cliente después de cada Historia de Usuario para poder verificar si la aplicación de las mismas es correcta.

- Realización de pruebas reales con la base de datos.

Sprint 2

Objetivo:

- Implementar todos los métodos de negocio relacionados con la reserva (alta, cancelación, modificación y lista).

- Controlar los posibles conflictos de reserva entre las salas horarios y fechas para evitar duplicados de reserva en la misma sala.

- Realización de test para comprobar el correcto funcionamiento de las reservas.

- Entregar aplicación final funcional para poder realizar lo acordado con el cliente.

Planificación:

Historia de Usuario 5: Reserva de Sala

- Como empleado

- Quiero poder reservar una sala para una fecha y hora específicas

- Para asegurarme de que la sala esté disponible.

Tareas:

- Crear la clase Reserva con atributos: idReserva, empleado, sala, fecha, horaInicio, horaFin.

- Implementar el método altaReservaen el servicio de GestorReserva.

- Realizar pruebas unitarias para la creación de reservas.

Historia de Usuario 6: Control de Conflictos de Horario

- Como sistema

- Quiero verificar conflictos de horario

- Para evitar reservas dobles en la misma sala.

Tareas:

- Implementar lógica en el método altaReserva para comprobar disponibilidad.

- Crear una respuesta adecuada para conflictos de horario.

- Realizar pruebas unitarias para la validación de conflictos.

Historia de Usuario 7: Listar Reservas

- Como administrador

- Quiero ver todas las reservas realizadas

- Para gestionar el uso de las salas.

Tareas:

- Implementar el método listarReservas en el servicio GestorReserva.

- Realizar pruebas unitarias para la obtención de reservas.

Historia de Usuario 8: Actualizar Reserva

- Como empleado

- Quiero poder actualizar una reserva

- Para cambiar la fecha o sala si es necesario.

Tareas:

- Implementar el método modificarReservaen el servicio GestorReserva.

- Realizar pruebas unitarias para la actualización de reservas.

Historia de Usuario 9: Cancelar Reserva

- Como empleado

- Quiero poder cancelar una reserva

- Para liberar la sala si ya no la necesito.

Tareas:

- Implementar el método cancelacionReserva en el servicio GestorReserva.

- Realizar pruebas unitarias para la cancelación de reservas.

Progresión Tablero en este Sprint:

Reflexión:

- En este Sprint aunque se termino lo esperado a tiempo se fue un poco a contrareloj,  hubieramos necesitado mas tiempo para poder evitar posibles fallos.

- Revisión de la documentación creada.

- Realización de más test o pruebas unitarias.